# 第九章  环境影响减缓措施

## 9.1  项目工程内容及环境影响减缓措施思路

本次焦作绿色交通及交通安全综合改善项目是由4个交通子项目组合而成的系统工程，既包括硬件建设，也涵盖相关的软件改进和完善。按各子项目性质进行归类，建设内部包括：绿色旅游走廊、安全系统综合走廊、公共交通基础设施建设及改善、能力建设4个子项目。根据本项目项目特点，本次减缓措施主要针对各子项目中的硬件建设项目提出相应的生态保护措施和污染治理措施，确保项目的实施不会对区域环境造成影响。

## 9.2  绿色旅游走廊环境影响减缓措施

### 9.2.1  设计阶段影响减缓措施

本项目拟建绿色旅游走廊1条，路线长度为17.833km。其中包括在城区4.97公里的群英河河道、3.49公里的城区道路、1公里的公园绿地、3.4公里的山区道路、3.8公里的集体山地上建设，评价建议在设计阶段应充分考虑项目所在区域现状和施工条件等因素，减少道路修建造成的社会影响，主要措施包括：

（1）设计单位应认真执行交通部交道路发[2004]164号《关于在道路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见的通知》，在路线选择和施工点位上应避开基本农田保护区，尽量少占用耕地，保护林地和水域，保护陆域绿地的连通性和水域的连通性。避绕重要的学校等敏感建筑。

（2）建议在制定路线方案时应尽量避让集中居民区、学校和重要的基础设施。对重要的基础设施，应综合考虑路线的走向问题，做到与被交叉道路、水利、电力设施的协调，尽量减少相互干扰和影响正常的运营。

（3）在路线规划及方案选择的过程中应严格按照焦作市城市发展总体规划要求，充分考虑项目所在地现状情况，妥善解决区域内征地拆迁问题和生态环境问题，提高城市交通设施的服务质量和整体效率，促进区域整体发展，使道路服务于地区经济交通要求，但又不破坏区域生态环境和景观。

（4）对道路建设带来的征地应严格按照国家和当地政府有关征用土地的补偿安置的政策法规执行，以确保受征地影响的居民利益不受影响。

（5）为减少对水体环境的破坏和水质污染，评价建议设计时应尽量减少水下施工量，施工营地应远离水体，避免桥梁桩基、现浇构件养护等施工废水和施工人员生活污水对水体造成污染影响。

（6）在设计期间应做好路基高度、道路纵坡设计、路段土石方平衡设计工作，最大限度的利用道路开挖的土石方，减少因土石方堆存对周边环境造成的破坏。

### 9.2.2  施工阶段影响减缓措施

9.2.2.1  社会环境影响减缓措施

（1）建设方应充分做好各种准备工作，对工程涉及的内容进行详细的调查了解，做好各项应急准备工作，保证社会生活的正常状态。

（2）绿色旅游走廊建设范围内所涉及的村庄、景点和名胜古迹等环境保护目标应提前开展宣传和调查工作，征求当地政府相关职能部门以及当地群众的理解和支持。涉及的景点和名胜古迹包括群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园等。

（3）各施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系。

（4）根据项目可研，绿色旅游走廊项目不涉及居民搬迁，但是需要拆除部分地面构筑物。建设单位应严格执行国家和地方有关土地和房屋拆迁补偿政策。尽量减少对当地居民生产条件和生活水平的影响，使受影响的人口的生活和生产在较短时间内得到恢复，并尽快提高。

建议建设单位在项目实施过程中一方面要加强对世界银行关于非自愿性移民安置的实施政策、国家、地方及工程土地征用补偿相关法规的宣传力度，另一方面根据相关政策制定合理、合法的土地补偿标准，保证涉及到的居民利益不因本工程的建设而造成损害。

9.2.2.2  环境空气污染减缓措施

通过分析，绿色旅游走廊项目在施工过程中产生的空气污染源主要为扬尘污染。其中，扬尘污染主要来源于筑路材料在运输、装卸、堆放过程、物料拌和站拌和过程。

扬尘污染源强：施工期间，土料、砂石料及水泥均需从外运进，运输量很大，运输扬尘、汽车尾气对局部区空气质量产生影响。根据相关类比监测数据，施工运输道路TSP浓度在下风向50m、100m、150m处分别为11.652 mg/m³、9.694 mg/m³、5.093 mg/m³。

为使建设项目在建设期间对周围环境影响降到最低程度，建议采取以下防治措施：

（1）施工前先修筑场界围墙或简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5~3.0m的围幛，减少扬尘的逸散。

（2）开挖、钻孔和拆迁过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑垃圾应及时运走，不宜长时间堆积。

（4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定加盖苫布、蓬盖或其它防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；道路运输定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，同时要求各施工标段至少配备一辆洒水车。

（6）施工过程中，工地食堂应使用液化石油气或电炊具，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。施工结束时，应及时对施工占用场地及时恢复成道路或恢复植被。

9.2.2.3  水环境污染减缓措施

施工期间废水主要包括生产废水和生活污水。

施工废水包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染；施工场地的混凝土拌和洗车废水，PH值一般呈碱性，污水成分一般为SS和少量的石油类。生活污水由施工人员产生，污水水质为COD200~300mg/L，动植物油50mg/L、SS:80~100mg/L。

对于施工废水，评价建议施工单位应对废水排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。具体措施如下：

（1）生活污水处理措施

施工期的生活污水产生量较小，评价建议各施工营地应设置化粪池对生活污水进行收集，并结合施工地点的实际排水条件，分别进行处理。生活污水经施工营地自建化粪池收集和处理后，由焦作市政部门吸粪车每天清理，不外排。

（2）施工废水处理措施

对于施工废水，评价建议各施工营地根据实际情况设置建议沉淀池和隔油池，这部分废水经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排。

（3）桥梁施工过程中对水体的保护措施

绿色旅游走廊项目全线共有两处桥梁，其中在K9+832左右有一现状桥，桥宽能满足自行车道使用要求，此桥经改造后作为自行车与其他车辆共同使用。 在阎河村南，路线跨越群英河，根据现状河床断面及群英河下游的一座现状桥（桥长约160m，在影视路跨越群英河），本处设置一座4x20m空心板桥，桥梁起点桩号为K179+389，终点桩号为K179+475，中心桩号为K179+432。桥梁和涵洞在施工过程中可能产生部分泥浆并排入河流。对此，评价建议：

①桥梁建设时，凡需进行混凝土、砂浆等搅拌作业的场所，必须设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内经两次沉淀后回收用于洒水降尘，未经处理的泥浆水严禁直接排入河流和污水管道。

②桥梁建设时，路基清除淤泥表土时，应回收到路上处理或运到指定地点堆弃；弃石弃土应运到合理地点，不得任意堆放更不能淤塞河道；对桥梁围堰施工，围堰土在施工结束后要彻底清理外运，不可阻塞河道。

③桥梁桩基础工程尽量选在枯水期施工，应尽量避免在汛期时桥涵桩基础的施工。

④在钻孔前挖好泥浆池，钻进过程中经泥浆循环固壁，并在循环过程中将土石带入泥浆池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用。

9.2.2.4  声环境影响减缓措施

根据分析，本项目施工期的噪声主要来源于施工机械，如压路机、装载机、挖掘机、搅拌机等。机械运行时在距离声源5m 处的噪声可高达84~100dB(A)。虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，评价建议应采取适当的措施来减轻其噪声的影响。主要包括：

（1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）合理安排施工作业时间与施工场所，在龙卧村、龙寺村、群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园附近以及市内主次道路等处应禁止高噪声作业机械在夜间施工。

（3）对于距离居民区较近（50m以内）的个别影响较严重的施工场地，应在靠近敏感点的一侧建临时围墙代替隔声墙的作用，土方工程应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。对于必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时以各种形式告知周边民众。

（4）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，应合理确定工程施工场界。施工运输车辆进出场地安排在远离住宅区、学校等敏感点一侧。

（5）做好敏感路段的施工管理，文明施工，同时应做好施工期的噪声监理工作。应注意合理安排施工物料的运输，在途经村镇、学校时，应减速慢行、禁止鸣笛。

（6）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

9.2.2.5  固体废物污染减缓措施

绿色旅游走廊项目施工期固体废弃物主要为工程土石方挖掘，施工残土生产的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）开挖土石方：工程建设开挖的土石方尽量全线调配全部利用，根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊子项工程建设挖方11.91万m3，填方9.49万m3，产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用。

（2）建筑垃圾：本项目绿色旅游走廊工程建设产生混凝土污工3918.4m³。拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司处理。

（3）施工人员生活垃圾：施工高峰期现场施工人员约100人，人均生活垃圾产生量为1.0kg/d，则每天产生生活垃圾约为0.10t。评价建议垃圾桶集中收集后，运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理。

尽职调查：焦作伟泰环保建材有限公司建设于2010年，占地160亩，建筑垃圾处理能力为每年120万m3。处理设备全部采用德国进口设备，处理工艺为建筑垃圾经破碎、分选、除铁、配给给料、搅拌、预制等工艺处理后，制成空心砌砖、路沿石、彩色地面砖。护坡石、路沿石等多种产品。目前，该公司建筑垃圾实际处理量为每年40万m3，能够满足本项目建筑垃圾处理要求。

焦作市城市垃圾处置管理站位于焦作市修武县高村乡周流村，设计总占地550亩，库容420万m3，可日处理生活垃圾970吨，设计使用年限10至15年，主要服务焦作市城区和修武县的生活垃圾处理。其中一期库容220万m3，于2008年建成投运。通过调查，焦作市城市垃圾处置管理站目前运行正常，实际垃圾处理量为800t/d，渗滤液经站内自建污水处理站（工艺为“厌氧+外置式MBR+纳滤系统+反渗透系统”）处理后，出水可以满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值（COD100mg/L，BOD530 mg/L ,NH3-N25mg/L），夏季用作站内绿化用水、冬季作为洒水降尘用水，不外排。生活垃圾送焦作市城市垃圾处置管理站处理是可行的。

9.2.2.6  生态环境保护和恢复措施

（1）生态植物保护措施

绿色旅游走廊项目所经过的市郊地段部分为荒地，施工过程中由于设置进出场道路、临时弃土场以及施工营地，需要破坏部分绿地和植被。从植被分布现状调查的结果看，可能会受项目直接影响的植被类型主要包括农田、灌草丛等。对此评价建议：

①在农田附近施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工临时堆料场和其它临时占地要尽量控制在规划道路红线范围内，施工便道主要利用道路路基，缩小施工活动范围，减少对耕地的占用，加强对林草地的保护。

②对被破坏的绿地和植被进行恢复补偿建设。按照国家森林法和其它有关法律法规要求，在绿色旅游走廊的规划中，重建的植被面积不能低于原有面积。

施工结束后，对施工营地和料场采取表面覆土0.3m，播撒草籽0.8hm2，种植树木500棵。对施工道路进行重新绿化，播撒草籽2.74hm2。区域适生的植物有：乔木，刺槐和黄连木等；灌木，荆条和酸枣等；草本，白草和黄背草等。

③对弃渣场进行合理防治，设排水设施和挡土墙。临时堆土场设置施工设施区处，临时推土场下部设0.6m高编织袋装土临时挡护，上部草苫覆盖，四周设排水沟，排水沟采用梯形断面，主体施工完毕后回填。

（2）永久占地的生态补偿措施

经估算，项目完成后，需要新增永久占地98.32亩，其中包括国有土地21.45亩，集体土地76.87亩。项目永久性占地应按照按国家规定进行补偿。因此，环评建议建设单位尽快与当地土地部门和林业部门沟通，在征询其意见后开展补偿工作。评价建议对施工营地、料场共0.8hm2进行绿化面积建设，以弥补永久占地生态损失。区域适生的植物有：乔木，刺槐和黄连木等；灌木，荆条和酸枣等；草本，白草和黄背草等。

（3）临时占地的恢复措施

本项目施工过程中需要临时占地42775m2，其中临时占用国有土地21150 m2，临时占用集体土地21625m2。项目本着施工期严格控制施工范围、减小施工活动区域，临时占地在工程完成后尽量恢复原状及施工过程中注意保护植物的原则，对施工临时占地进行恢复。项目具体施工内容临时占地的恢复措施如下：

①施工过程中应及时清除建筑垃圾，恢复植被，减少其水土流失；

②挡土墙和护坡等工程建设时，尽量少占用临时用地。工程结束时，及时清运建筑垃圾；

③其他基础设施施工完成后的临时占地应及时进行平整，恢复植被，力求恢复其原有地貌和土地使用功能。

（4）水土保持防治措施

结合工程施工特点，评价建议本项目水土保持措施包括三部分，即工程措施、植物措施和临时措施。以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层耕植土，便于后期植被恢复或复耕；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。本工程水土流失防治体系见表9-1。

表9-1                  水土保持防治措施体系一览表

| 项目分区 | 措施种类 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁工程防治区 | 工程措施 | 表土剥离及返还、场地平整、石笼护岸 |
|  | 植物措施 | 桥梁管理范围内绿化 |
|  | 临时措施 | 灌注桩泥浆池 |
| 道路一般路段防治区 | 工程措施 | 表土剥离及返还、护坡 |
|  | 植物措施 | 道路景观绿化、绿地恢复补偿 |
|  | 临时措施 | 路基两侧临时排水沟和沉砂池、填方路基侧临时拦挡 |
| 临时堆土场防治区 | 工程措施 | 土地整理 |
|  | 植物措施 | 恢复为农用地 |
|  | 临时措施 | 袋装土拦挡、土工布覆盖、土质排水沟 |

### 9.2.3  运营阶段影响减缓措施

绿色旅游走廊项目主要设计为自行车道和步行道，不产生机动车尾气和噪声。产生的污染物主要为行人产生的生活污水和生活垃圾。

9.2.3.1  沿途设置5座微生物生态厕所

评价配合绿道周边的景区、公园，增设微生物生态厕所，按照每3公里设置一个厕所的原则，沿途设置5座微生物生态厕所。

微生物生态厕作为一种环保型厕所，目前在我国各省市已有较为普遍的应用。其工作原理为：排泄物进入发酵槽，通过螺旋推进器转动将初期配料木屑和粪便混合搅拌，再依靠微生物作用，通过自动温控发酵槽，温度达到最佳使用温度。将粪便和尿液在微生物的作用下分为CO2、 H2O，分离出的再生水可以作为冲洗水使用。这种厕所已太阳能为能源，具有无污染、无排放物、易于管理的特点。

9.2.3.2  沿途设置35个垃圾箱

对于行人生活垃圾，评价建议沿途设置垃圾箱。垃圾箱间隔距离要求为500m，绿色旅游走廊项目需要配置35处垃圾箱。垃圾箱应具有分类指示标志，并选用生态环保材料。每天由市政人员对垃圾箱进行清运，送焦作市城市垃圾处置管理站处理。

焦作市城市垃圾处置管理站位于焦作市修武县高村乡周流村，设计总占地550亩，库容420万m3，可日处理生活垃圾970吨，设计使用年限10至15年，主要服务焦作市城区和修武县的生活垃圾处理。其中一期库容220万m3，于2008年建成投运。本项目运营期间产生的垃圾不会对焦作市生活垃圾的收集和处理不会造成压力。

9.2.3.3  应对游人增加对沿途旅游景点的影响措施

加强绿色交通走廊周边旅游景点的管理，避免因绿色交通走廊导致的的游客量过大，造成景区环境破坏的情况发生。具体措施包括

（1）结合旅游淡旺季，合理调整门票价格以及与旅游中介合作，尽量调控淡旺季客流；

（2）根据景区环境承载力的实际情况，合理限定每天进入景区的游客数量；

（3）优化景区的规划布局，合理设置游览引导表述、路标，增加景区内的公共厕所、垃圾桶数量；

（4）结合实际情况，在景区设置便捷穿越路线，方便部分没有较多游览需求的游客快速通过。

## 9.3  安全综合走廊环境影响减缓措施

### 9.3.1  设计阶段影响减缓措施

安全综合走廊项目包括综合走廊/片区建设与改善子项目和道路交通安全教育与培训基地子项目。其中，综合走廊/片区建设与改善子项目拟在解放路、塔南路（包括站前路）、人民路建设三条安全系统综合交通走廊；道路交通安全教育与培训基地子项目拟建设公安局交通安全教育与培训基地和运管局交通安全教育与培训基地。

本子项目涉及改造道路均为城市主干道，公安局安全教育基地位于焦作市博爱县城市总体规划范围内，其余工程内容也均在《焦作市城市总体规划》的中心城区施工。因此在设计阶段应从分考虑本项目造成的社会和环境影响。设计阶段的主要减缓措施包括：

（1）在制定路线方案时应尽量避让集中居民区、学校和重要的基础设施。对重要的基础设施，应综合考虑路线的走向问题，做到与被交叉道路、水利、电力设施的协调，尽量减少相互干扰和影响正常的运营。

（2）对于解放路、塔南路（包括站前路）、人民路改造，应考虑分段进行施工，并设置，道路封闭时应提前设置绕行路线和临时通道。

（3）在路线规划及方案选择的过程中应严格按照焦作市城市发展总体规划要求，充分考虑项目所在地现状情况，提高城市交通设施的服务质量和整体效率，促进区域整体发展，使道路服务于地区经济交通要求，但又不破坏区域生态环境和景观。

（4）施工营地应远离水体，避免桥梁桩基、现浇构件养护等施工废水和施工人员生活污水对水体造成污染影响。

（5）设计时应充分考虑雨、污水管网和城市主管网的衔接问题。确保道路沿途污水以及两个培训基地产生的废水能够得到妥善处理。

（6）考虑公交专用道地面采用低噪声材料，降低交通噪声对环境造成的影响。

（7）解放路、塔南路（包括站前路）、人民路的的改造，应尽量保留道路现有绿化带，避免造成额外的生态破坏和重复建设。

### 9.3.2  施工阶段影响减缓措施

9.3.2.1  社会环境影响减缓措施

（1）建设方应充分做好各种准备工作，对工程涉及的内容进行详细的调查了解，做好各项应急准备工作，保证社会生活的正常状态。

（2）安全综合走廊项目施工地点主要位于《焦作市城市总体规划》的中心城区，施工时可能对城市居民造成一定的影响。应提前前往相关开展宣传和调查工作，征求当地政府相关职能部门以及当地群众的理解和支持。

（3）各施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系。

9.3.2.2  环境空气污染减缓措施

通过分析，道路施工改造过程中产生的空气污染源主要为扬尘污染。其中，扬尘污染主要来源于筑路材料在运输、装卸。

扬尘污染源强：施工期间，土料、砂石料及水泥均需从外运进，运输量很大，运输扬尘、汽车尾气对局部区空气质量产生影响。根据相关类比监测数据，施工运输道路TSP浓度在下风向50m、100m、150m处分别为11.652 mg/m³、9.694 mg/m³、5.093 mg/m³。

为使建设项目在建设期间对周围环境影响降到最低程度，建议采取以下防治措施：

（1）施工前先修筑场界围墙或简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5~3.0m的围幛，减少扬尘的逸散。

（2）开挖、钻孔过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑垃圾应及时运走，不宜长时间堆积。

（4）道路施工设置的储料场、建筑垃圾堆存场以及土石方暂存场应远离道路沿线敏感目标，置于较为空旷的位置。结合项目周边环境敏感点调查情况，该项目施工期的储料场、建筑垃圾堆存场以及土石方暂存场应位于表9-3所示的各类环境敏感点下风向200m以外。

（5）运土卡车及建筑材料运输车应按规定加盖苫布、蓬盖或其它防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；道路运输定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，同时要求各施工标段至少配备一辆洒水车。

（6）施工过程中，工地食堂应使用液化石油气或电炊具，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。施工结束时，应及时对施工占用场地及时恢复成道路或恢复植被。

9.3.2.3  水环境影响减缓措施

施工期间废水主要包括生产废水和生活污水。

施工废水包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染；施工场地的混凝土拌和洗车废水，PH值一般呈碱性，污水成分一般为SS和少量的石油类。生活污水由施工人员产生，污水水质为COD200~300mg/L，动植物油50mg/L、SS80~100mg/L。

对于施工废水，评价建议施工单位应对废水排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。具体措施如下：

（1）生活污水处理措施

施工期的生活污水产生量较小，评价建议各施工营地应设置化粪池对生活污水进行收集，并结合施工地点的实际排水条件，分别进行处理。生活污水经施工营地自建化粪池收集和处理后，委托焦作市政管理部门派遣吸粪车每天清理一次。

（2）施工废水处理措施

对于施工废水，评价建议各施工营地根据实际情况设置建议沉淀池和隔油池，这部分废水经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排。

9.3.2.4  声环境污染防治

根据分析，本项目施工期的噪声主要来源于施工机械，如压路机、装载机、挖掘机、搅拌机等。虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，评价建议应采取适当的措施来减轻其噪声的影响。主要包括：

（1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）考虑到各施工路段均位于城市主要干道，沿途多为居住区、医院和学校。结合项目周边环境敏感点调查情况，施工区域应在靠近表9-3所示的居住区、医院和学校的一侧建临时围墙代替隔声墙的作用。

（3）合理安排施工作业时间与施工场所，禁止高噪声作业机械在夜间施工。对于必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时以各种形式告知周边民众。

（4）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，应合理确定工程施工场界。施工运输车辆进出场地安排在远离住宅区、学校等敏感点一侧。

（5）做好敏感路段的施工管理，文明施工，同时应做好施工期的噪声监理工作。应注意合理安排施工物料的运输，在途经村镇、学校时，应减速慢行、禁止鸣笛。

（6）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

9.3.2.5  固体废物防治措施

安全综合走廊项目施工期固体废弃物主要为工程土石方挖掘，施工残土生产的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）开挖土石方：根据工程设计资料初步估计，安全系统综合走廊子项挖方20.16万m³，填方16.88万m³，弃方3.28万m³。拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司处理，不外排。

（2）建筑垃圾：根据工程设计资料初步估计，安全系统综合走廊子项合计产生建筑垃圾11.7万m³。拟全部运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司处理，不外排。焦作伟泰环保建材有限公司建设于2010年，占地160亩，建筑垃圾处理能力为每年120万m3。处理设备全部采用德国进口设备，处理工艺为建筑垃圾经破碎、分选、除铁、配给给料、搅拌、预制等工艺处理后，制成空心砌砖、路沿石、彩色地面砖。护坡石、路沿石等多种产品。目前，该公司建筑垃圾实际处理量为每年40万m3，能够满足本项目建筑垃圾处理要求。

（3）施工人员生活垃圾：施工高峰期现场施工人员约100人，人均生活垃圾产生量为1.0kg/d，则每天产生生活垃圾约为0.10t。评价建议垃圾桶集中收集后，运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理，不外排。

9.3.2.6  生态环境保护和恢复措施

（1）植物保护措施

通过了解，现状解放路、塔南路、人民路道路绿化长势良好。本项目在设计阶段保留利用现有行道树及分隔带绿化，仅对因站台设置、道路改造需拆除的分隔带绿化进行迁移。此外，施工过程中由于设置进出场道路、临时弃土场以及施工营地，也需要破坏部分绿地和植被。对此，评价建议：

① 施工完成后，对被破坏的绿地和植被进行恢复补偿建设，重建的植被面积不能低于原有面积。

② 绿地恢复重建时，除考虑选择适合当地适生速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，提高道路沿线植物种类的多样性，增加抗病害能力。树种、草种的选择应对各地区的地形、土壤和气候条件经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率。

（2）永久占地的生态补偿措施

经估算，项目完成后将新增永久性占地约1.33hm2，项目永久性占地应按照按国家规定进行补偿。因此，环评建议建设单位尽快与当地土地部门沟通，在征询其意见后开展补偿工作。

（3）水土保持防治措施

结合工程施工特点，评价建议本项目水土保持措施包括三部分，即工程措施、植物措施和临时措施。以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层耕植土，便于后期植被恢复；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。本工程水土流失防治体系见表9-2。

表9-2                  水土保持防治措施体系一览表

| 项目分区 | 措施种类 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 道路路段防治区 | 工程措施 | 表土剥离及返还、护坡 |
|  | 植物措施 | 道路景观绿化、绿地恢复补偿 |
|  | 临时措施 | 路基两侧临时排水沟和沉砂池、填方路基侧临时拦挡 |
| 基地建设防治区 | 工程措施 | 表土剥离及返还、土地整理 |
|  | 植物措施 | 绿地恢复补偿 |
|  | 临时措施 | 设置临时排水沟和沉砂池 |

### 9.3.3  运营阶段影响减缓措施

根据工程分析，综合走廊/片区建设与改善子项目运营期的环境污染主要包括：环境空气污染影响和噪声污染影响；道路交通安全教育与培训基地子项目运营期的环境污染主要包括水环境污染影响和固体废物污染影响。

9.3.3.1  空气环境污染减缓措施

本项目的大气污染源主要为机动车尾气，其主要含CO、NOx、THC等，增加沿线大气污染负荷，对环境空气质量产生一定影响。主要减缓措施包括：

（1）管理单位应严格执行国家及各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，加强在用车的检测与维修，禁止尾气污染物超标排放机动车通行。

（2）加强管理，优化交通信号指示系统，保证道路交通畅通，可减少机动车怠速行驶排放的尾气；

（3）加大对道路两侧现有绿化带的维护力度。

9.3.3.2  噪声污染减缓措施

噪声污染主要为解放路、塔南路（包括站前路）、人民路的机动车噪声。根据本次评价的噪声预测结果，可知解放路、人民路改造工程完成后，对沿途各环境敏感点噪声影响交现状值均有所增加，但是道路两侧各环境敏感点的声环境质量均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》标准的要求。

但是，塔南路上的铝厂家属院3楼声环境质量存在超标现象。经现场调查，铝厂家属院位于焦作市城市主干道塔南路与建设路交叉口万方立交桥附近，家属院3楼阳台距离立交桥外边沿小于2m。对此评价建议：

（1）在焦作市城市主干道塔南路与建设路交叉口万方立交桥二层，距离铝厂家属院3楼较近的立交桥外沿设置隔声屏障，可以降低噪声15dB（A）。

（2）在万方立交桥设置减速慢行、禁止鸣笛等标示牌。

（3）加强道路运营期管理

①应该加强道路的维护，保证路面的平整，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起的交通噪声增大。

②在路线平面交叉处或居民点集中的处设置限速标志和红路灯，保证车辆匀速行驶，禁止鸣笛。

③保障上路的机动车是在良好的运行状态，加强机动车管理和检修，禁止不合格车辆上路。

9.3.3.3  废水污染减缓措施

（1）废水源强

根据工程分析，安全综合走廊项目废水污染主要为运管局和公安局安全教育基地运营期产生的培训人员产生的污水和工作人员办公生活废水。废水产生量见表9-3。

表9-3                  本项目废水产生情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 运管局运输安全宣传与培训基地 | 7.2 | 300 | 180 | 20 | 220 | 35 |
| 2 | 公安局交通安全宣传教育基地 | 4.9 | 300 | 180 | 20 | 220 | 35 |

通过调查，当废水中的动植物油浓度超过5mg/L时，将会对废水生化处理效率造成一定的影响，因此评价建议采用“隔油池+SW型生活污水处理器”进行处理。

（2）废水处理工艺的分析

①隔油处理工艺

经查阅化学工业出版社《三废处理工程技术手册（废水卷）》，隔油池为自然上浮的油水分离装置，其类型较多，常用的有平流式隔油池、平行板式隔油池、倾斜板式隔油池等，各种隔油池特性比较见表9-4。

表94                 目前常用隔油池特性比较一览表

| 序号 | 项目 | 平流板式 | 平行板式 | 倾斜板式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油效率（%） | 70～80 | 75～80 | 75～80 |
| 2 | 占地面积（处理量相同时） | 1 | 1/2 | 1/3～1/4 |
| 3 | 可能除去的最小油滴粒径（μm） | 100～150 | 60 | 60 |
| 4 | 最小油滴的浮上速度（mm/s） | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 5 | 分离油的去除方式 | 刮板及集油管集油 | 利用压差自动流入管内 | 集油管集油 |
| 6 | 泥渣除去方式 | 刮泥机将泥渣集中到泥泥渣斗 | 用移动式的吸泥管或刮泥设备排除 | 重力排泥 |
| 7 | 平行板的清洗 | 没有 | 定期清洗 | 定期清洗 |
| 8 | 基建费 | 低 | 高 | 较低 |

根据以上分析，评价建议本工程隔油池采用平流式隔油池，隔油池前增设加药池，主要是加入破乳剂，以使油类物质溶出。隔油池表面用盖板覆盖，以防火、防雨、防臭和保温。根据目前国内普遍采用的平流式隔油池对废水污染物的去除效果，本次评价确定平流式隔油池出去效率为：COD20%、BOD530%、SS60%、动植物油85%。

②SW型生活污水处理器

SW型生活污水处理器是国家环保部推广使用的一体化生活污水处理装置，主要处理工艺为生物接触氧化，同时具有低能耗、低维护量、低运行成本。高指标、高效率、高适应性的特点。目前在我省及全国已经有了较为广泛的使用。期对生活污水的处理效率可以达到COD85%~90%、BOD590%~95%、SS70%~80%、氨氮50%~60%、石油类50%~60%。

本次评价按保守取本项目SW型生活污水处理器的处理效率为COD85%、BOD590%、SS70%、氨氮50%、动植物油50%。

（3）处理规模和排水去向

根据废水产生量，并考虑到1.1～1.5保证系数，运管局运输安全宣传与培训基地和公安局交通安全宣传教育基地污水处理站厂处理规模和排水去向见表9-5。

表9-5            公交保修场和停保场污水处理站规模一览表

| 项 目 | 废水产生量 （m3/d） | 处理规模 （m3/d） | 处理工艺 | 最终排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运管局运输安全宣传与培训基地 | 7.2 | 10 | “隔油池+SW型生活污水处理器” | 焦作市第二污水处理厂 |
| 公安局交通安全宣传教育基地 | 4.9 | 7 |  | 博爱县产业集聚区城市污水处理厂 |

（4）处理效果

根据分析，运管局运输安全宣传与培训基地和公安局交通安全宣传教育基地废水处理效果见表9-6和表9-7。

表9-6          运管局运输安全宣传与培训基地废水处理效果一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 运管局运输安全宣传与培训基地污水处理站进水 | 7.2 | 300 | 180 | 20 | 220 | 35 |
| 2 | 隔油池处理效率 | / | 20% | 30% | 85% | 60% | / |
| 3 | 隔油池出水 | 7.2 | 240 | 126 | 3 | 88 | 35 |
| 4 | SW型生活污水处理器处理效率 | / | 85% | 90% | 50% | 70% | 50% |
| 5 | 运管局运输安全宣传与培训基地污水处理站出水 | 7.2 | 36 | 12.6 | 1.5 | 26.4 | 17.5 |
| 6 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 | / | 150 | 30 | 10 | 150 | 25 |

表9-7            公安局交通安全宣传教育基地废水处理效果一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 公安局交通安全宣传教育基地污水处理站进水 | 4.9 | 300 | 180 | 20 | 220 | 35 |
| 2 | 隔油池处理效率 | / | 20% | 30% | 85% | 60% | / |
| 3 | 隔油池出水 | 4.9 | 240 | 126 | 3 | 88 | 35 |
| 4 | SW型生活污水处理器处理效率 | / | 85% | 90% | 50% | 70% | 50% |
| 5 | 公安局交通安全宣传教育基地污水处理站出水 | 4.9 | 36 | 12.6 | 1.5 | 26.4 | 17.5 |
| 6 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准 | / | 150 | 30 | 10 | 150 | 25 |

根据上表计算分析，运管局运输安全宣传与培训基地和公安局交通安全宣传教育基地废水经“隔油池+SW型生活污水处理器”工艺处理后，出水均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。

根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网图》，运管局安全教育基地属于焦作市第二污水处理厂收水范围。运管局运输安全宣传与培训基地排水由污水管网送焦作市第二污水处理厂处理。公安局交通安全宣传教育基地属于博爱县污水处理厂收水范围内，公安局交通安全宣传教育基地废水运管局运输安全宣传与培训基地排水由污水管网送焦作市第二污水处理厂处理。

（5）废水处理设施尺寸

①隔油池

运管局运输安全宣传与培训基地废水产生量为7.2m3/d。公安局交通安全宣传教育基地废水产生量为4.9 m3/d。通过了解，设计水量为0~1.5m3/h时，隔油池容积一般为2.5~3m3，隔油池尺寸取3m×0.75m×1m。

②SW型生活污水处理器

经调查，SW型生活污水处理器尺寸见图9-1。

图9-1  SW型生活污水处理器尺寸

对照图9-1，可以确定运管局晕输安全宣传与培训基地和公安局交通安全宣传教育基地SW型生活污水处理器尺寸均为 2.9m×2.26m×2.92m。废水处理措施尺寸见表9-8。

表9-8                    废水处理措施尺寸一览表

| 序号 | 项目 | 处理措施 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安局培训基地生活污水 | 隔油池 | 3m×0.75m×1m | 1座 |
|  |  | SW地埋式污水处理装置 | 2.9m×2.26m×2.92m | 1座 |
| 2 | 运管局培训基地生活污水 | 隔油池 | 3m×0.75m×1m | 1座 |
|  |  | SW地埋式污水处理装置 | 2.9m×2.26m×2.92m | 1座 |

9.3.3.4  固体废物污染减缓措施

（1）固体废物产生情况

根据工程分析，安全综合走廊项目固体废物主要为运管局和公安局安全教育基地培训人员产生的生活垃圾。固废产生量合计0.174t/d。

公安局安全教育基地位于博爱县，生活垃圾收集后运往博爱县生活垃圾无害化处理场；其他项目位于焦作市中心城区及郊区，生活垃圾收集后运往焦作市生活垃圾卫生填埋场处置。

（2）污水处理站污泥

污泥主要来自于各场站污水处理站，为一般固废，处理措施见表9-9。

表9-9                      污水处理站污泥处理措施

| 项目 | 废水产生量 （m3/d） | 污泥产生量 （kg/d） | 采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运管局运输安全宣传与培训基地 | 7.2 | 4.08 （含水60%） | 经离心机脱水至60%，在5m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
| 公安局交通安全宣传教育基地 | 4.9 | 2.78 （含水60%） | 经离心机脱水至60%，在5m2污泥堆存间暂存后，送博爱县生活垃圾无害化处理场 |

（3）生活垃圾处理的可行性

①排入焦作市城市垃圾处置管理站

焦作市城市垃圾处置管理站位于焦作市修武县高村乡周流村，设计总占地550亩，库容420万m3，可日处理生活垃圾970吨，设计使用年限10至15年，主要服务焦作市城区和修武县的生活垃圾处理。其中一期库容220万m3，于2008年建成投运。

运管局安全教育基地产生的生活垃圾符合焦作市城市垃圾处置管理站的垃圾要求，根据预测，本项目拟排入该垃圾卫生填埋场的生活垃圾产生量为0.104t/d，占其处理能力的0.01%，对焦作市生活垃圾的收集和处理不会造成压力。

②排入博爱县生活垃圾无害化处理场

博爱县生活垃圾无害化处理场位于博爱县产业集聚区内李洼村北、人民路南，设计总占地102亩，库容76万m3，年处理垃圾5万吨。进入博爱县生活垃圾场无害化处理场的垃圾主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道垃圾、公共场所垃圾、机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。

公安局安全教育基地产生的生活垃圾符合博爱县生活垃圾无害化处理场的垃圾要求，根据预测，公安局安全教育基地产生生活垃圾量为0.07m3/d，占博爱县生活垃圾无害化处理场处理能力的0.051%，对博爱县生活垃圾的收集和处理不会造成压力。

## 9.4  公共交通基础设施建设及改善环境影响减缓措施

### 9.4.1  设计阶段影响减缓措施

本次环境影响减缓措施主要针对公交换乘枢纽、公交停保场建设内容。设计阶段的主要减缓措施包括：

（1）施工营地应远离水体，避免桥梁桩基、现浇构件养护等施工废水和施工人员生活污水对水体造成污染影响。

（2）设计时应充分考虑雨、污水管网和城市主管网的衔接问题。确保中站、马村公交停保场改造，东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场产生的废水能够得到妥善处理。

### 9.4.2  施工阶段影响减缓措施

9.4.2.1  环境空气污染减缓措施

通过分析，道路施工改造过程中产生的空气污染源主要为扬尘污染。其中，扬尘污染主要来源于筑路材料在运输、装卸、堆放过程。

扬尘污染源强：施工期间，土料、砂石料及水泥均需从外运进，运输量很大，运输扬尘、汽车尾气对局部区空气质量产生影响。为使建设项目在建设期间对周围环境影响降到最低程度，建议采取以下防治措施：

（1）施工前先修筑场界围墙或简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5~3.0m的围幛，减少扬尘的逸散。

（2）开挖、钻孔和拆迁过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑垃圾应及时运走，不宜长时间堆积。

（4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定加盖苫布、蓬盖或其它防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；道路运输定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，同时要求各施工标段至少配备一辆洒水车。

（5）施工过程中，工地食堂应使用液化石油气或电炊具，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。施工结束时，应及时对施工占用场地及时恢复成道路或恢复植被。

9.4.2.2  水环境影响减缓措施

施工期间废水主要包括生产废水和生活污水。

施工废水包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染；施工场地的废水，PH值一般呈碱性，污水成分一般为SS和少量的石油类。生活污水由施工人员产生，污水水质为COD200~300mg/L，动植物油50mg/L、SS80~100mg/L。

对于施工废水，评价建议施工单位应对废水排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。具体措施如下：

（1）生活污水处理措施

施工期的生活污水产生量较小，评价建议各施工营地应设置化粪池对生活污水进行收集，并结合施工地点的实际排水条件，分别进行处理。生活污水经施工营地自建化粪池收集和处理后，委托焦作市政管理部门派遣吸粪车定期清理。

（2）施工废水处理措施

对于施工废水，评价建议各施工营地根据实际情况设置建议沉淀池和隔油池，这部分废水经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排。

9.4.2.3  声环境污染防治措施

根据分析，本项目施工期的噪声主要来源于施工机械，如装载机、挖掘机等。虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，评价建议应采取适当的措施来减轻其噪声的影响。主要包括：

（1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）合理安排施工作业时间与施工场所，禁止高噪声作业机械在夜间施工。对于必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时以各种形式告知周边民众。

（3）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，应合理确定工程施工场界。施工运输车辆进出场地安排在远离住宅区、学校等敏感点一侧。

（4）做好敏感路段的施工管理，文明施工，同时应做好施工期的噪声监理工作。应注意合理安排施工物料的运输，在途经村镇、学校时，应减速慢行、禁止鸣笛。

（5）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

9.4.2.4  固体废物防治措施

公共交通基础设施建设及改善子项目施工期固体废弃物主要为施工残土生产的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾：根据工程设计资料初步估计，本公共交通基础设施建设及改善子项目中公交场站建设建筑垃圾产生量1063.95m³，拟运至焦作伟太环保建材有限公司处理，不外排。

（2）施工人员生活垃圾：施工高峰期现场施工人员约100人，人均生活垃圾产生量为1.0kg/d，则每天产生生活垃圾约为0.10t。评价建议各施工营地建设垃圾收集站集中收集后，运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理，不外排。

9.4.2.5  生态环境保护和恢复措施

（1）植物保护措施

通过此外，施工过程中需要破坏部分绿地和植被。对此，评价建议：

① 施工完成后，对被破坏的绿地和植被进行恢复补偿建设。

② 绿地恢复重建时，除考虑选择适合当地适生速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，提高道路沿线植物种类的多样性，增加抗病害能力。树种、草种的选择应对各地区的地形、土壤和气候条件经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率。

（2）永久占地的生态补偿措施

经估算，项目完成后将新增永久性占地约7.77hm2，项目永久性占地应按照按国家规定进行补偿。因此，环评建议建设单位尽快与当地土地部门沟通，在征询其意见后开展补偿工作。

（3）水土保持防治措施

结合工程施工特点，评价建议本项目水土保持措施包括三部分，即工程措施、植物措施。以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层耕植土，便于后期植被恢复；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。本工程水土流失防治体系见表9-10。

表9-10  公共交通基础设施建设及改善子项目施工期水土保持防治措施体系一览表

| 项目分区 | 措施种类 | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 交通枢纽防治区 | 工程措施 | 表土剥离及返还、护坡 |
|  | 植物措施 | 道路景观绿化、绿地恢复补偿 |
|  | 临时措施 | 路基两侧临时排水沟和沉砂池、填方路基侧临时拦挡 |
| 场站建设防治区 | 工程措施 | 表土剥离及返还、土地整理 |
|  | 植物措施 | 绿地恢复补偿 |
|  | 临时措施 | 设置临时排水沟和沉砂池 |

### 9.4.3  运营阶段影响减缓措施

根据工程分析，公共交通基础设施建设及改善子项目在营运期的环境污染主要为各公交保修场、停保场产生的废水污染物、固体废物和设备噪声。

9.4.3.1  废水污染减缓措施

（1）废水源强

根据工程分析，公共交通基础设施建设及改善子项目废水污染主要为：东学固公交保修场车辆检修产生的含油废水、洗车废水、工作人员产生的生活污水；义门、中站、马村、大北张公交停保场车辆检修产生的含油废水、洗车废水、工作人员产生的生活污水，同时降雨冲刷路面产生的路面径流污水。废水产生量见表9-11。

表9-11                本项目废水产生情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 东学固保修场 | 38.6 | 547 | 90 | 40 | 3 | 235 | 5.26 |
| 2 | 义门公交停保场 | 54.2 | 505 | 91 | 9 | 1 | 209 | 2 |
| 3 | 中站公交停保场 | 35.4 | 499 | 94 | 10 | 2 | 210 | 4 |
| 4 | 马村公交停保场 | 47.1 | 505 | 91 | 10 | 1 | 209 | 3 |
| 5 | 大北张公交停保场 | 72.8 | 509 | 89 | 9 | 1 | 208 | 2 |

注：表中各场站排水均为混合废水。

（2）废水处理工艺选择

经分析，义门、中站、马村、大北张公交停保场以及东学固保修场产生的废水主要为洗车废水、检修废水以及生活污水。公交保停站和保修场废水中包括部分汽车检修废水，其中含有石油类污染物。对此，评价建议采用“隔油池＋SW型生活污水处理器”工艺对工程废水进行处理。工程生产废水处理工艺流程见图9-2。

板框压滤

污泥

废水

调节池

隔油池

SW型生活污水处理器

破乳剂

外排

污泥外运

图9-2  废水处理工艺流程图

（3）废水处理工艺的分析

- 隔油处理工艺

本工程隔油池采用平流式隔油池，结合前文分析内容，本次评价确定平流式隔油池出去效率为：COD20%、BOD530%、SS60%、石油类85%，动植物油85%。

- SW型生活污水处理器

SW型生活污水处理器是国家环保部推广使用的一体化生活污水处理装置，主要处理工艺为生物接触氧化，同时具有低能耗、低维护量、低运行成本。高指标、高效率、高适应性的特点。目前在我省及全国已经有了较为广泛的使用。期对生活污水的处理效率可以达到COD85%~90%、BOD590%~95%、SS70%~80%、氨氮50%~60%、石油类50%~60%。

（4）处理规模和排水去向

根据废水产生量，并考虑到1.1～1.5保证系数，东学固保修场、义门、中站、马村和大北张公交停保场的污水处理站厂处理规模和排水去向见表9-12。

表9-12             公交保修场和停保场污水处理站规模一览表

| 项目 | 废水产生量 （m3/d） | 处理规模 （m3/d） | 处理工艺 | 最终排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东学固保修场 | 38.6 | 50 | “隔油池＋SW型生活污水处理器” | 焦作市第二污水处理厂 |
| 义门公交停保场 | 54.2 | 70 |  | 焦作市第二污水处理厂 |
| 中站公交停保场 | 35.4 | 50 |  | 西部工业组团污水处理厂 |
| 马村公交停保场 | 47.1 | 70 |  | 焦作市第二污水处理厂 |
| 大北张公交停保场 | 72.8 | 100 |  | 焦作市第二污水处理厂 |

（5）废水处理效果

根据各单元处理效率，各公交停保场和保修场废水处理效果见表9-13~9-17。

表9-13                东学固保修场废水处理效果一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 东学固保修场污水处理站进水 | 38.6 | 547 | 90 | 40 | 3 | 235 | 5.26 |
| 2 | 隔油池处理效率 | / | 20% | 30% | 85% | 85% | 60% | / |
| 3 | 隔油池出水 | 38.6 | 437.6 | 63 | 6 | 0.45 | 94 | 5.26 |
| 4 | SW型生活污水处理器处理效率 | / | 75% | 80% | 60% | 60% | 80% | 50% |
| 5 | 东学固保修场污水处理站出水 | 38.6 | 109 | 12.6 | 2.4 | 0.18 | 19 | 2.63 |
| 6 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）二级标准 | / | 150 | 30 | 10 | / | 150 | 25 |

表9-14                 义门公交停保场废水处理效果一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 义门公交停保场污水处理站进水 | 54.2 | 505 | 91 | 9 | 1 | 209 | 2 |
| 2 | 隔油池处理效率 | / | 20% | 30% | 85% | 85% | 60% | / |
| 3 | 隔油池出水 | 54.2 | 404 | 64 | 1.35 | 0.15 | 83.6 | 2 |
| 4 | SW型生活污水处理器处理效率 | / | 75% | 80% | 60% | 60% | 80% | 50% |
| 5 | 义门公交停保场污水处理站出水 | 54.2 | 101 | 12.7 | 0.54 | 0.06 | 16.72 | 1.0 |
| 6 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）二级标准 | / | 150 | 30 | 10 | / | 150 | 25 |

表9-15                 中站公交停保场废水处理效果一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 中站公交停保场污水处理站进水 | 35.4 | 499 | 94 | 10 | 2 | 210 | 4 |
| 2 | 隔油池处理效率 | / | 20% | 30% | 85% | 85% | 60% | / |
| 3 | 隔油池出水 | 35.4 | 399 | 65.8 | 1.5 | 0.3 | 84 | 4 |
| 4 | SW型生活污水处理器处理效率 | / | 75% | 80% | 60% | 60% | 80% | 50% |
| 5 | 中站公交停保场污水处理站出水 | 35.4 | 100 | 13 | 0.6 | 0.12 | 16.8 | 2 |
| 6 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）二级标准 | / | 150 | 30 | 10 | / | 150 | 25 |

表9-16                 马村公交停保场废水处理效果一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 马村公交停保场污水处理站进水 | 47.1 | 505 | 91 | 10 | 1 | 209 | 3 |
| 2 | 隔油池处理效率 | / | 20% | 30% | 85% | 85% | 60% | / |
| 3 | 隔油池出水 | 47.1 | 404 | 64 | 1.5 | 0.15 | 83.6 | 3 |
| 4 | SW型生活污水处理器处理效率 | / | 75% | 80% | 60% | 60% | 80% | 50% |
| 5 | 马村公交停保场污水处理站出水 | 47.1 | 101 | 12.8 | 0.6 | 0.06 | 16.7 | 1.5 |
| 6 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）二级标准 | / | 150 | 30 | 10 | / | 150 | 25 |

表9-17                 大北张公交停保场废水处理效果一览表

| 序号 | 项目名称 | 产生量 （m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 1 | 大北张公交停保场污水处理站进水 | 72.8 | 509 | 89 | 9 | 1 | 208 | 2 |
| 2 | 隔油池处理效率 | / | 20% | 30% | 85% | 85% | 60% | / |
| 3 | 隔油池出水 | 72.8 | 407 | 62 | 1.35 | 0.15 | 83.2 | 2 |
| 4 | SW型生活污水处理器处理效率 | / | 75% | 80% | 60% | 60% | 80% | 50% |
| 5 | 大北张公交停保场污水处理站出水 | 72.8 | 102 | 12.4 | 0.54 | 0.06 | 16.64 | 1 |
| 6 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）二级标准 | / | 150 | 30 | 10 | / | 150 | 25 |

根据上表计算分析， 东学固保修场、义门、中站、马村和大北张公交停保场产生的废水经“隔油池+SW型生活污水处理器”工艺处理后，出水均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，由污水管网送城市污水处理厂处理，不直接外排。

根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网收水区域图》，义门、马村和大北张公交停保场属于焦作市第二污水处理厂收水范围，东学固保修场修建800m管道将污水排入焦作市第二污水处理厂。中站公交停保场属于西部工业组团污水处理厂的收水范围。

（5）废水处理设施尺寸

①隔油池

经查阅资料，设计水量为1.5~3m3/h时，隔油池容积一般为6m3；设计水量为3~4.5m3/h时，隔油池容积一般为9m3。各场站隔油池尺寸初步确定为：东学固保修场4m×1.5m×1m；义门公交停保场4m×1.5m×1m；中站公交停保场4m×1.5m×1m；马村公交停保场4m×1.5m×1m；大北张公交停保场5m×1.5m×1.2m。

②SW型生活污水处理器

经调查，SW型生活污水处理器尺寸见图9-1，经对照，确定各场站废水处理措施尺寸见表9-18。

表9-18                    废水处理措施尺寸一览表

| 序号 | 项目 | 处理措施 | 尺寸 | 电机功率 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东学固 保修场 | 隔油池 | 4m×1.5m×1m | 0.75KW | 1座 |
|  |  | SW地埋式污水处理装置 | 7.49m×2.26m×2.92m |  | 1座 |
| 2 | 义门公交 停保场 | 隔油池 | 4m×1.5m×1m | 1.1KW | 1座 |
|  |  | SW地埋式污水处理装置 | 9.27m×2.26m×2.92m |  | 1座 |
| 3 | 中站公交 停保场 | 隔油池 | 4m×1.5m×1m | 0.75KW | 1座 |
|  |  | SW地埋式污水处理装置 | 7.49m×2.26m×2.92m |  | 1座 |
| 4 | 马村公交 停保场 | 隔油池 | 4m×1.5m×1m | 1.1KW | 1座 |
|  |  | SW地埋式污水处理装置 | 9.27m×2.26m×2.92m |  | 1座 |
| 5 | 大北张公交停保场 | 隔油池 | 5m×1.5m×1.2m | 1.5KW | 1座 |
|  |  | SW地埋式污水处理装置 | 10.89m×2.26m×2.92m |  | 1座 |

9.4.3.2  固体废物污染减缓措施

本项目运行期的固体废弃物主要包括生活垃圾、污水处理站污泥和公交检修站产生的废油。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要是工作人员产生的生活垃圾，处理措施见表9-19。

表9-19                   运营期生活垃圾处理措施

| 污染物产生源 |  | 工作人员生活垃圾 |  | 合计 （t/d） | 采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 产生量（t/d） |  |  |
| 公交保修场 | 东学固 | 158 | 0.158 | 0.158 | 设置5个垃圾桶收集，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
| 公交停保场 | 义门 | 78 | 0.078 | 0.078 | 设置5个垃圾桶收集，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
|  | 中站 | 80 | 0.08 | 0.08 | 设置5个垃圾桶收集，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
|  | 马村 | 75 | 0.075 | 0.075 | 设置5个垃圾桶收集，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
|  | 大北张 | 75 | 0.075 | 0.075 | 设置5个垃圾桶收集，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
| 合计 |  | / | / | 0.0466 | / |

（2）污水处理站污泥

污泥主要来自于各场站污水处理站，为一般固废，处理措施见表9-20。

表9-20                      污水处理站污泥处理措施

| 项目 | 废水产生量 （m3/d） | 污泥产生量 （kg/d） | 采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东学固保修场 | 38.6 | 42.7 （含水60%） | 经离心机脱水至60%，在10m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
| 义门公交停保场 | 54.2 | 28.17 （含水60%） | 经离心机脱水至60%，在10m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
| 中站公交停保场 | 35.4 | 18.53 （含水60%） | 经离心机脱水至60%，在10m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
| 马村公交停保场 | 47.1 | 24.48 （含水60%） | 经离心机脱水至60%，在10m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |
| 大北张公交停保场 | 72.8 | 37.62 （含水60%） | 经离心机脱水至60%，在10m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 |

（3）废油

根据工程可研报告，东学固公交保修场进行公交车辆的大修服务，月检修车辆1800辆，中站、马村、义门、大北张公交停保场可进行车辆的基本检修，日检修量均为6辆，即本项目建成后日检修公交车84辆，查阅相关资料公交车检修废油产生量为10kg/辆，则项目投入运行后公交检修站产生的废油量为0.84t/d，根据《国家危险废物名录》，废油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，危废代码为900-249-08，拟在保修场内设置20m2危废贮存间。废油在危废贮存间暂存后由焦作市顺和物资料回收有限公司回收处置。

危险废物贮存间的设计、施工必须符合《危险废物贮存污染标准》（GB18597-2001）的要求，具体内容如下：a、将危险废物装入符合标准的容器内，容器材质要满足强度要求，且必须完好无损；b、贮存间地面及裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危废相容；c、贮存间进行密闭，地面硬化且耐腐蚀；d、贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并设有应急防护设施。

（4）生活垃圾排入焦作市城市垃圾处置管理站的可行性

- 处理能力介绍

焦作市城市垃圾处置管理站位于焦作市修武县高村乡周流村，设计总占地550亩，库容420万m3，可日处理生活垃圾970吨，设计使用年限10至15年，主要服务焦作市城区和修武县的生活垃圾处理。其中一期库容220万m3，于2008年建成投运。

东学固公交保修场、大北张、义门、中站、马村公交场站产生的生活垃圾符合焦作市城市垃圾处置管理站的垃圾要求，根据预测，本项目拟排入该垃圾卫生填埋场的生活垃圾产生量为0.0466m3/d，占其处理能力的0.005%，对焦作市生活垃圾的收集和处理不会造成压力。

- 尽职调查

评价单位于2013年9月20日对焦作市城市垃圾处置管理站进行了尽职调查。通过调查，焦作市城市垃圾处置管理站目前运行正常，实际垃圾处理量为800t/d，渗滤液产生量为100m3/d。渗滤液经站内自建污水处理站（工艺为“厌氧+外置式MBR+纳滤系统+反渗透系统”）处理后，出水可以满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值（COD100mg/L，BOD530 mg/L ,NH3-N25mg/L），夏季用作站内绿化用水、冬季作为洒水降尘用水，不外排。此外，焦作市城市垃圾处置管理站已委托上海百川畅银有限公司建设3台500KW沼气发电机组，并与2011年已经投产，发电量为每年900万度，现已并入当地电网。

由尽职调查可知，该处理站目前与运行正常，能够对进场的各类垃圾进行有效的处理，各项环保措施运行正常。综上所述，本项目产生的生活垃圾等一般固体废物送焦作市城市垃圾处置管理站处理是可行的。

（5）废油排入焦作市顺和物资回收有限公司的可行性

- 处理能力介绍

焦作市顺和物资回收有限公司位于焦作市山阳区东环路北段，占地面积40亩，废矿物油处理能力1万t/d，于2009年建成投产。

- 尽职调查

通过调查，焦作市顺和物资回收有限公司已通过环评批复，并由河南省环保厅已豫环许可危废字【52号】文颁发了危险废物经营许可证，可收集处置危险废物类别HW08，废物代码为375-001-08、900-200-08、900-202-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-249-08。目前实际处理能力约为经查阅《危险废物名录》（2008），本项目产生的废油处于900-200-08类危险废物，能够送焦作市顺和物资回收有限公司处理。

9.4.3.3  噪声污染减缓措施

根据工程分析，公共交通基础设施建设及改善子项目建成运营后产生的噪声主要包括公交停保场车辆噪声和东学固公交保修场高噪声设备产生的设备噪声。评价建议采取的噪声污染减缓措施包括：

（1）对于东学固公交维修厂应设置维修间1座，气割机、电焊机、钻床和空压机等高噪声设备，应放置在维修间中。

（2）对于钻床和空压机还应安装减震垫，空压机还应安装消声器，进一步降低噪声的产生强度。

（3）对于在东学固公交保修场周围应进行植树绿化，同时应尽量避免夜间开启高噪声设备。