## 附录2								 分类项目环境监测计划及预算明细

附表2-1						           绿色交通走廊项目监测计划和预算明细

| 监测期 | 环境 要素 | 监测点位布设 | 监测项目 | 监测频率 | 单价 （元/期） | 年费用 （元/年） | 阶段费用 （元） | 合计 （元） | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 （2年） | 环境 空气 | 设置11个监测点。龙卧村、龙寺村、群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园 | TSP | 1期/月，2天/期，1次/天 | 10800 | 129600 | 259200 | 360000 | 有资质的监测机构 |
|  | 水质 | 每期随机抽选施工营地2座，在施工营地设置3个监测点：施工场地及机器维护区域的出水口，工棚污水排放点，混凝土搅拌出水排放点 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 1期/月，2天/期，1次/天 | 1800 | 21600 | 43200 |  |  |
|  | 噪声 | 设置11个监测点。龙卧村、龙寺村、群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园 | LeqdB(A) | 1期/月，2天/期，每天昼夜各1次 | 2400 | 28800 | 57600 |  |  |
| 营运期 （2年） | 噪声 | 设置11个监测点。龙卧村、龙寺村、群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园 | LeqdB(A) | 4期/年，2天/期，每天昼夜各1次 | 2400 | 9600 | 19200 | 19200 |  |
| 施工期及营运期 | 定期收集尽职调查中的污水处理厂、垃圾填埋场的运行状况及监测数据并按时上报 |  |  |  |  |  |  | / | 本项目投资公司 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 379200 |  |

附表2-2  								安全系统综合走廊项目监测计划和预算明细

| 监测期 | 环境 要素 | 监测点位布设 | 监测项目 | 监测频率 | 单价 （元/期） | 年费用 （元/年） | 阶段费用 （元） | 合计 （元） | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 （2年） | 环境 空气 | 设置15个监测点。 解放路：河南理工大学家属院，实验中学，市中医院门诊部、市第一人民医院门诊部； 塔南路：小庄新村居民楼、新新家园、万方学校、铝厂家属院； 人民路：都市花园、山阳区人民政府办公楼、一代天骄幼儿园、环城南路第一小学、焦作二十二中； 姚郭庄村、水运村； | TSP | 1期/月，2天/期，1次/天 | 9900 | 118800 | 237600 | 333600 | 有资质的监测机构 |
|  | 水质 | 每期随机抽选施工营地2座，设置3个监测点：施工场地及机器维护区域的出水口，工棚污水排放点，混凝土搅拌出 水排放点 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 1期/月，2天/期，1次/天 | 1800 | 21600 | 43200 |  |  |
|  | 噪声 | 设置15个监测点。 解放路：河南理工大学家属院，实验中学，市中医院门诊部、市第一人民医院门诊部； 塔南路：小庄新村居民楼、新新家园、万方学校、铝厂家属院； 人民路：都市花园、山阳区人民政府办公楼、一代天骄幼儿园、环城南路第一小学、焦作二十二中； 姚郭庄村、水运村； | LeqdB(A) | 1期/月，2天/期，每天昼夜各1次 | 2200 | 26400 | 52800 |  |  |
| 营运期 （2年） | 噪声 | 设置15个监测点。 解放路：河南理工大学家属院，实验中学，市中医院门诊部、市第一人民医院门诊部； 塔南路：小庄新村居民楼、新新家园、万方学校、铝厂家属院； 人民路：都市花园、山阳区人民政府办公楼、一代天骄幼儿园、环城南路第一小学、焦作二十二中； 姚郭庄村、水运村； | LeqdB(A) | 4期/年，2天/期，每天昼夜各1次 | 2200 | 8800 | 17600 | 22400 |  |
|  | 水质 | 设置2个监测点。分别位于公安局交通安全教育与培训基地、运管局交通安全教育与培训基地排水口 | pH、COD、BOD5、氨氮、 悬浮物、石油类 | 4期/年，2天/期，1次/天 | 600 | 2400 | 4800 |  |  |
| 施工期及营运期 | 定期收集尽职调查中的污水处理厂、垃圾填埋场的运行状况及监测数据并按时上报 |  |  |  |  |  |  | / | 本项目投资公司 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 356000 | / |

附表2-3  						   公共交通基础设施建设及改善子项目监测计划和预算明细

| 监测期 | 环境 要素 | 监测点位布设 | 监测项目 | 监测频率 | 单价 （元/期） | 年费用 （元/年） | 阶段费用 （元） | 合计 （元） | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 （2年） | 环境 空气 | 设置6个监测点。分别位于火车站北广场、中站停保场附近居民楼、马村停保场附近居民楼，东学固村、义门公村、小北张村 | TSP | 1期/月，2天/期，1次/天 | 5400 | 64800 | 129600 | 259200 | 有资质的监测机构 |
|  | 水质 | 对火车站北广场公交换乘枢设、中站停保场、马村停保场，新建东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场共6个施工营地，分别进行监测。 每个监测营地设置3个监测点：施工场地及机器维护区域的出水口，工棚污水排放点，混凝土搅拌出 水排放点 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 1期/月，2天/期，1次/天 | 5400 | 64800 | 129600 |  |  |
|  | 噪声 | 设置6个监测点。分别位于火车站北广场、中站停保场附近居民楼、马村停保场附近居民楼，东学固村、义门公村、小北张村 | LeqdB(A) | 1期/月，2天/期，每天昼夜各1次 | 1200 | 14400 | 28800 |  |  |
| 营运期 （2年） | 噪声 | 设置6个监测点。分别位于火车站北广场、中站停保场附近居民楼、马村停保场附近居民楼，东学固村、义门公村、小北张村 | LeqdB(A) | 4期/年，2天/期，每天昼夜各1次 | 1200 | 4800 | 9600 | 21600 |  |
|  | 水质 | 设置5个监测点。分别位于中站停保场、马村停保场，新建东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场排水口 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 4期/年，2天/期，1次/天 | 1500 | 6000 | 12000 |  |  |
| 施工期及营运期 | 定期收集尽职调查中的污水处理厂、垃圾填埋场的运行状况及监测数据并按时上报 |  |  |  |  |  |  | / | 本项目投资公司 |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 280800 | / |